### 1. Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái của phiên livestream khi đến đúng giờ bắt đầu hay không? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Sẽ xử lý ra sao nếu có hai khách hàng cùng đặt hàng gần như đồng thời trong khi tồn kho chỉ còn lại một sản phẩm duy nhất? |

### 2. Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Sau khi làm rõ không cần xử lý tự động chuyển trạng thái, phạm vi và độ phức tạp tương đương với Reference Story (LS02). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Quy tắc xử lý đồng thời đã được làm rõ giúp giảm rủi ro, nhưng luồng xử lý tồn kho và tạo đơn vẫn phức tạp và lớn hơn LS02. |

### 3. Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị dùng để ước lượng tương đối dựa trên độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro so với một Reference Story, chứ không phải là thước đo thời gian tuyệt đối. Thay vì quy đổi ra giờ, nhóm Scrum sử dụng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành trong các Sprint trước) để dự báo xem Sprint tiếp theo có thể ôm được bao nhiêu khối lượng công việc một cách thực tế.